RELATÃ“RIO TÃ‰CNICO DE EVOLUÃ‡ÃƒO DE OBRA

Sistema de GestÃ£o de RelatÃ³rios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Ãgua Legal |
| --- | --- |
| Data de referÃªncia: 03/03/2026 | NÃºcleo: José Bonifácio |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no nÃºcleo José Bonifácio, com base nas informaÃ§Ãµes operacionais consolidadas do dia 03/03/2026, no Ã¢mbito do Contrato Oeste 1 â€“ Programa Ãgua Legal.

IntroduÃ§Ã£o

As informaÃ§Ãµes a seguir refletem a evoluÃ§Ã£o das frentes de serviÃ§o executadas no nÃºcleo José Bonifácio, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrÃªncias operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ligações intradomiciliares: 1 unidade.

Instalação de hidrômetros: 1 unidade.

Instalação de caixas UMA: 1 unidade.

AnÃ¡lise crÃ­tica

Houve produÃ§Ã£o no perÃ­odo, porÃ©m parte da capacidade operacional foi direcionada para atividades complementares de vistoria, verificaÃ§Ã£o e atendimento corretivo em campo, reduzindo o potencial de avanÃ§o fÃ­sico das frentes originalmente programadas.

ObservaÃ§Ãµes operacionais

⚠️ Obs: Equipe direcionada para vistorias de vazamento e verificação de contas altas (Viela Diamante nº 33 / Viela 1 nº 8 / Viela 2 nº 3 / Viela Ametista nº 6), impactando a produtividade.

ConclusÃ£o

Conclui-se que as atividades registradas no perÃ­odo contribuÃ­ram para o avanÃ§o operacional do nÃºcleo José Bonifácio, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diÃ¡rio.