RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 03/03/2026 | Núcleo: José Bonifácio |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo José Bonifácio, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 03/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo José Bonifácio, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ligações intradomiciliares: 1 unidade.

Instalação de hidrômetros: 1 unidade.

Instalação de caixas UMA: 1 unidade.

Análise crítica

Houve produção no período, porém parte da capacidade operacional foi direcionada para atividades complementares de vistoria, verificação e atendimento corretivo em campo, reduzindo o potencial de avanço físico das frentes originalmente programadas.

Observações operacionais

Equipe direcionada para vistorias de vazamento e verificação de contas altas (Viela Diamante nº 33 / Viela 1 nº 8 / Viela 2 nº 3 / Viela Ametista nº 6), impactando a produtividade.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo José Bonifácio, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.