RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 27/02/2026 | Núcleo: Mississipi — Esgoto |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Mississipi — Esgoto, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 27/02/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Mississipi — Esgoto, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ramais de esgoto: 3 unidades.

Execução de 🧱 serviço complementar: 0.8 unidades Instalação de Caixa de Inspeção (0,80 x 0,80).

Análise crítica

A produção consolidada do núcleo foi compatível com as atividades programadas para o período, indicando avanço físico da obra e regularidade operacional das frentes executivas mobilizadas.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Mississipi — Esgoto, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.