RELATÃ“RIO TÃ‰CNICO DE EVOLUÃ‡ÃƒO DE OBRA

Sistema de GestÃ£o de RelatÃ³rios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Ãgua Legal |
| --- | --- |
| Data de referÃªncia: 27/02/2026 | NÃºcleo: Mississipi |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no nÃºcleo Mississipi, com base nas informaÃ§Ãµes operacionais consolidadas do dia 27/02/2026, no Ã¢mbito do Contrato Oeste 1 â€“ Programa Ãgua Legal.

IntroduÃ§Ã£o

As informaÃ§Ãµes a seguir refletem a evoluÃ§Ã£o das frentes de serviÃ§o executadas no nÃºcleo Mississipi, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrÃªncias operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Prolongamento de rede de água: 52 metros em PEAD.

AnÃ¡lise crÃ­tica

A produÃ§Ã£o consolidada do nÃºcleo foi compatÃ­vel com as atividades programadas para o perÃ­odo, indicando avanÃ§o fÃ­sico da obra e regularidade operacional das frentes executivas mobilizadas.

ConclusÃ£o

Conclui-se que as atividades registradas no perÃ­odo contribuÃ­ram para o avanÃ§o operacional do nÃºcleo Mississipi, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diÃ¡rio.