RELATÓRIO TÉCNICO DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Sistema de Gestão de Relatórios de Campo

| Contrato: Oeste 1 | Programa: Água Legal |
| --- | --- |
| Data de referência: 14/03/2026 | Núcleo: Savoy |

Objetivo

Apresentar o registro das atividades executadas no núcleo Savoy, com base nas informações operacionais consolidadas do dia 14/03/2026, no âmbito do Contrato Oeste 1 – Programa Água Legal.

Introdução

As informações a seguir refletem a evolução das frentes de serviço executadas no núcleo Savoy, considerando os quantitativos reportados em campo, bem como as ocorrências operacionais que impactaram o andamento das atividades.

Atividades executadas

Execução de ligações intradomiciliares: 5 unidades.

Instalação de hidrômetros: 5 unidades.

Análise crítica

A produção consolidada do núcleo foi compatível com as atividades programadas para o período, indicando avanço físico da obra e regularidade operacional das frentes executivas mobilizadas.

Observações operacionais

⚠️ Obs: Equipe atuando na resolução de pendências e com efetivo reduzido.

Conclusão

Conclui-se que as atividades registradas no período contribuíram para o avanço operacional do núcleo Savoy, observadas as condicionantes de campo relatadas pelas equipes e os impactos operacionais identificados no consolidado diário.